REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/4

URBROJ: 2158-31-01-24-1

Podravska Moslavina, 25. studenog 2024. godine

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 27. Statuta Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina 3/21. i 18/21), Općinsko vijeće Općine Podravske Moslavine na svojoj 25. sjednici održanoj 25. studenog 2024. godine, donosi

P R O G R A M

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

U skladu s člankom 22.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Podravske Moslavine za slijedeće komunalne djelatnosti:

- javna rasvjeta,

- održavanje poljskih putova,

- nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina,

- agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđuju se opis i opseg poslova, procjena pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za provođenje Programa.

Članak 2.

Planirana sredstva za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Moslavine za 2025. godinu raspoređuju se u skladu s člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu na sljedeće djelatnosti:

- Ukupni rashodi planirani za održavanje javne rasvjete i potrošnju

električne energije u 2025. godini, iznose: 9.500,00 €.

Od toga na održavanje javne rasvjete, što podrazumijeva izmjenu pregorjelih žarulja javne rasvjete u naseljima Općine Podravska Moslavina, izmjenu prigušnica, zaštitnog stakla, stezaljke i dr. potrošnog materijala, usluga rada, a sve prema stvarno utrošenom materijalu i radu,   planira se iznos od 2.000,00 €.

Za troškove električne energije javne rasvjete, mjesnih domova, objekata općine i poslovni prostor na području Općine Podravska Moslavina, za sva naselja, previđen je iznos od 7.500,00 €.

Rashodi za javnu rasvjetu financirati će se iz prihoda od komunalne naknade te iz drugih prihoda.

- Održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta uključuje:

- nabavu kamena,

- prijevoz kamena,

- posipanje kamena i zatrpavanje udarnih rupa na poljskim putovima na području Općine Podravska Moslavina.

Ukupni rashodi za održavanje poljskih putova planirani su u iznosu: 28.300,00 €.

Izvor financiranja u cijelosti su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

- Za zimsku službu predviđeno je 600,00 €.

Ove aktivnosti obuhvaćaju radove na čišćenju snijega na nerazvrstanim cestama na području Općine Podravska Moslavina, sukladno Planu održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za 2025. godinu.

Izvor financiranja: komunalna naknada.

- Održavanje javnih površina uključuje poslove:

- košnja groblja, školskih puteva, parkova i ostalih javnih površina u iznosu 19.000,00 €,

- odvoz komunalnog otpada sa javnih površina u iznosu od 8.700,00 €,

- deratizacija i tretiranje komaraca u iznosu od 23.000,00 €,

- zbrinjavanje životinjskog otpada u iznosu od 15.500,00 €,

- nabava višegodišnjih nasada za javne površine u iznosu od 5.000,00 €,

- nabava komunalne opreme za održavanje javnih površina u iznosu od 2.500,00 €

- sanacije divljih odlagališta otpada u iznosu od 100.000,00 €.

Za materijal, gorivo, opremu i ostale izdatke za košnju javnih površina i trave na grobljima, odvoz komunalnog i životinjskog otpada, provođenje proljetne i jesenske deratizacije, tretiranje komaraca te drugi troškovi, planiran je iznos od 173.700,00 €.

Izvor financiranja: komunalna naknada i drugi prihodi.

5. Agrotehničke mjere i održavanje kanalske mreže:

podrazumijeva se upravljanje i održavanje kanala koji služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene, osim kanala u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Za materijal, gorivo i usluge održavanja kanalske i agrotehničkih mjera planiran je iznos od 25.600,00 €.

Izvor financiranja u cijelosti su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i ostale pomoći.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina”, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Kupanovac