REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/23-01/9

URBROJ: 2158-31-01-25-5

U Podravskoj Moslavini, 26. veljače 2025. godine

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 27. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26. veljače 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina za 2024. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podravska Moslavina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina za 2024. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u ”Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina.”

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Kupanovac

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  363-01/23-01/9

URBROJ: 2158-31-03-25-4

U Podravskoj Moslavini, 20. veljače 2025. godine

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 3/21. i 18/21.), općinski načelnik Općine Podravska Moslavina podnosi,

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Podravska Moslavina za 2024. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Podravska Moslavina, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 116.200,00 | 99.114,75 | 85,30 |
| Pomoći EU | 51.000,00 | 50.920,52 | 99,84 |
| UKUPNO PRIHODI | 167.200,00 | 150.035,27 | 89,73 |

| RASHODI |  |  | PLANIRANO |  |  | OSTVARENO |  |  | Indeks % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radovi na nogometnom igralištu u P. Moslavini |  | 66.400,00 |  |  | 51.469,75 |  |  | 77,51 |  |  |  |
| Uređenje parka u P. Moslavini |  | 3.100,00 |  |  | 3.062,50 |  |  | 98,79 |  |  |  |
| Izgradnja futsal igrališta i prometnih površina kod Doma u Krčeniku |  | 49.800,00 |  |  | 47.645,00 |  |  | 95,67 |  |  |  |
| Postavljanje ograde i staza na groblju u Krčeniku |  | 21.300,00 |  |  | 21.289,49 |  |  | 99,95 |  |  |  |
| Rekonstrukcija i izgradnja Društvenog doma u P. Moslavini |  | 14.700,00 |  |  | 14.693,53 |  |  | 99,96 |  |  |  |
| Rekonstrukcija zgrade Kulturnog centra P. Moslavina |  | 1.400,00 |  |  | 1.375,00 |  |  | 98,21 |  |  |  |
| Asfaltiranje ceste u Ulicu Podravlje P. Moslavina |  | 10.500,00 |  |  | 10.500,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| UKUPNO PRIHODI | 167.200,00 |  |  | 150.035,27 |  |  | 89,73 |  |  |  |  |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina».

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić